ЗАТВЕРДЖЕНО

на  засіданні районної комісії

з питань  техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

від  23 грудня 2022 року, протокол № 13

### П Л А Н

дій районних управлінь, організацій і підприємств, органів місцевого самоврядування щодо  підготовки  до пропуску льодоходу , повені  та дощових паводків у весняний  період  2023  року на території Корюківського району

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та дощових паводків.

Основні завдання плану:

- забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків;

- координації дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення контролю на районному рівні за станом готовності  органів управління, сил і засобів  до оперативного реагування  при загрозі та виникненні  надзвичайних ситуацій.

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін Виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На основі аналізу дій органів управління та сил під час пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у попередні роки розробити та затвердити в установленому порядку відповідні плани на 2023 рік. | Міські, селищні ради Районні управління, установи, організації, підприємства | До 10 лютого 2023 року |
| 2 | Оцінити ймовірність підтоплення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб і будівель, визначити заходи щодо їх захисту та забезпечення сталого функціонування. | Міські, селищні ради Районні управління, установи, організації, підприємства | До 10 лютого 2023 року |
| 3 | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків. | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи райдержадміністрації Міські, селищні ради Районні управління, установи, організації, підприємства | До 10 лютого 2023 року |
| 4 | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи райдержадміністрації Міські, селищні ради | До 10 лютого 2023 року |
| 5 | Уточнити порядок доведення інформації до населення, керівників усіх рівнів про можливу загрозу повені (паводка) та їх орієнтовні масштаби. | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи райдержадміністрації Міські, селищні ради | До 10 лютого 2023 року |
| 6 | Провести обстеження гідротехнічних споруд на ставках і водоймах, які розташовані поруч з автомобільними дорогами, з метою недопущення підтоплення доріг забезпечити розчищення водо-перепускних труб для своєчасного скиду води. Вжити заходів до недопущення розмивання захисних дамб і підтоплення доріг. | Міські, селищні ради Філія «Корюківський райавтодор» ДП «Чернігівський облавтодор» », Корюківська експлуатаційна дільниця Деснянського басейнового управління водних ресурсів (разом з власниками та користувачами гідротехнічних споруд). | На період паводків та весняної повені |
| 7 | Уточнити інструкції та провести відповідні заходи щодо дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт з підготовки до пропуску паводка, льодоходу та повені. | Міські, селищні ради Районні управління, установи, організації, підприємства | До 10 лютого 2023 року |
| 8 | Провести обстеження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводку і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації | Міські, селищні ради | До 1 березня 2023 року |
| 9 | Підготувати інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою до вжиття заходів з ліквідації наслідків повені | Міські, селищні ради Районні управління, установи, організації, підприємства Корюківський районний відділ ГУ ДСНС України в Чернігівській області | До 01 березня 2023 року |
| 10 | Визначити сили і засоби для локалізації і гасіння можливих пожеж у населених пунктах, що відрізаються повеневими водами. Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, що знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені та дощових паводків | Міські, селищні ради Корюківський районний відділ ГУ ДСНС України в Чернігівській області | До 10 лютого 2023 року На період проходження весняної повені |

| 11 | Спланувати і здійснити комплекс протиепідемічних заходів, забезпечити посилений контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні населених пунктів і територій та після спаду води | Корюківському, Менському, Сосницькому, Сновському управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Корюківський міськрайонний відділ ДУ «Чернігівський обласний центр контроля та профілактики хвороб МОЗ України» | При підтопленні |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Вжити профілактичних заходів щодо недопущення спалахів інфекційних захворювань тварин у населених пунктах, що розташовані в зонах дії весняної повені. | Корюківському, Менському, Сосницькому, Сновському управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | До початку весняної повені |
| 13 | Визначити потреби і створити на період весняної повені запаси продуктів, товарів першої необхідності та забезпечити завезення їх у населені пункти, яким загрожує повінь. | Сосницька селищна, Менська міська ради | До початку весняної повені |
| 14 | Уточнити плани евакуації населення (тварин) та вивозу майна і матеріальних цінностей із зон можливого затоплення. | Сосницька селищна, Менська міська ради | До 10 лютого 2023 року |
| 15 | Взяти на облік і провести обстеження наявних державних та приватних плавзасобів, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах повені. | Міські, селищні ради | До 10 лютого 2023 року |
| 16 | Провести необхідні роботи з укріплення захисних дамб та ремонту і відновленню насосного і енергетичного обладнання на насосних станціях, що забезпечують захист населених пунктів від підтоплення. | Міські, селищні ради Корюківська експлуатаційна дільниця Деснянського басейнового управління водних ресурсів Сосницька експлуатаційна дільниця Деснянського басейнового управління водних ресурсів | До 01 березня 2023 року |
| 17 | Перевірити стан та вжити заходів щодо готовності гідротехнічних споруд, водосховищ. ставків, меліоративних систем та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу льодоходу, весняної повені та паводків. | Міські, селищні ради Корюківська експлуатаційна дільниця Деснянського басейнового управління водних ресурсів Сосницька експлуатаційна дільниця Деснянського басейнового управління водних ресурсів | До 01 березня 2023 року |
| 18 | Забезпечити висвітлення інформації щодо розвиту весняної повені та заходів, що вживаються для захисту населення і територій від шкідливої дії весняної повені. | Відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та цифрового розвитку апарату райдержадміністрації, Міські, селищні ради | Протягом весняної повені |
| 19 | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться в зонах впливу весняної повені | Міські, селищні ради | До початку весняної повені |
| 20 | Визначити у номенклатурі матеріальних резервів усіх рівнів необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Провести поповнення матеріального резерву до початку повені. | Міські, селищні рада Районні управління, установи, організації, підприємства | До 10 лютого 2023 року |