СХВАЛЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови                                             Рішення 20 сесії 6 скликання

райдержадміністрації                                                районної  ради

«___»__________2013р. №__                                    «27»вересня 2013р. №__

Районна  цільова Програма

розвитку водного господарства

на період до 2021 року

м.Корюківка

2013 рік

ЗМІСТ

| Номер розділу | Назва розділу | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Паспорт районної цільової Програми розвитку водного господарства на період до 2021 року | 3 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 5 |
| 2.1. | Розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь, управління водними ресурсами | 5 |
| 2.1.1. | Стан меліорації земель в Корюківському районі | 5 |
| 2.1.2. | Стан внутрішньогосподарської меліоративної мережі | 6 |
| 2.1.3. | Управління та моніторинг стану водних ресурсів | 7 |
| 2.1.4. | Причини виникнення проблеми | 7 |
| 3. | Мета Програми | 8 |
| 4. | Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми | 8 |
| 4.1. | Шляхи і засоби розв’язання проблеми | 8 |
| 4.2. | Фінансове та ресурсне забезпечення Програми | 9 |
| 4.3. | Строки та етапи виконання Програми | 10 |
| 5. | Завдання Програми | 10 |
| 6. | Напрями діяльності та заходи Програми | 10 |
| 7. | Очікувані результати виконання Програми | 11 |
| 8. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 12 |
| Додаток 1. | Наявність та технічний стан інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем |  |
| Додаток 2. | Ресурсне забезпечення Програми |  |
| Додаток 3. | Напрями діяльності та завдання з виконання Програми |  |
| Додаток 4. | Ресурсне забезпечення за заходом "Забезпечення експлуатації внутрішньогосподарських недержавних меліоративних систем, виконання заходів районних цільових програм відновлення та догляду за внутрішньогосподарською меліоративною мережею, яка перебуває у комунальній власності" |  |
| Додаток 5. | Орієнтовні обсяги робіт і фінансування за заходом "Реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем" |  |
| Додаток 6. | Орієнтовні обсяги робіт і фінансування за заходом "Виконання заходів районних цільових програм відродження малих річок" |  |
| Додаток 7. | Результативні показники з виконання районної цільової Програми розвитку водного господарства на період до 2021 року |  |
| Додаток 8. | Наявність та технічний стан інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем |  |

1. ПАСПОРТ

Районної   цільової програми розвитку водного господарства

на період до 2021 року

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Корюківська районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | 1) Закон України від 24.05.2012 року №4836-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року"; 2) Рішення Чернігівської обласної ради від 29.03.2013 року ”Про затвердження Регіональної цільової Програми розвитку водного господарства Чернігівської області на період до 2021 року” 3)Розпорядження Чернігівської облдержадміністрації від 30.05.2013 року №209 "Про розроблення районних (міських) програм розвитку водного господарства на період до 2021 року" 4) Розпорядження Корюківської районної державної адміністрації від №175 від 25.06.2013р. |
| 3. | Розробник програми | Корюківська районна державна адміністрація, Корюківське міжрайонне управління водного господарства |
| 4. | Співрозробники програми | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Корюківське міжрайонне управління водного господарства |
| 6. | Учасники програми | Корюківська районна державна адміністрація, Корюківське міжрайонне управління водного господарства, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб‘єкти господарювання |
| 7. | Термін реалізації програми | 2013-2021 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | І етап – 2013-2016; ІІ етап – 2017-2021 |
| 8. | Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 29202,3тис.грн. |
| 8.1. | коштів державного бюджету | 24589,6 тис.грн. |
| 8.2. | коштів обласного бюджету | 1401,2тис.грн. |
| 8.3. | коштів бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування | 592,5 тис.грн. |
| 8.4. | коштів небюджетних джерел (кошти суб'єктів господарювання) | 2619,0 тис.грн. |

2. Визначення проблеми,  на розв’язання  якої  спрямована Програма

2.1. Розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь, управління водними ресурсами

Корюківський район  знаходиться у межах геологічної структури північно-західної частини Дніпровсько-Донецької впадини, геологічна будова якої у значній мірі зумовила рельєф місцевості, а саме  переважно рівнинний. Характер впливу такого рельєфу проявляється у тому, що при значних зливах проходить затоплення понижених частин водозборів і безстічних ділянок, незначний розмив і змив верхніх шарів грунту, слабе яро-утворення, чим зумовлює відповідні особливості у веденні сільського господарства та виконанні меліоративних заходів.

У ході виконання робіт з гідротехнічної меліорації земель здійснювався комплекс заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення як правило перезволожених земель з несприятливим водним режимом, шляхом будівництва спеціальних гідротехнічних споруд для регулювання водного режиму, поліпшення водного і повітряного режиму ґрунтів та захисту їх від шкідливої дії води – затоплення чи підтоплення.

Починаючи  з  1963  року  в  районі   збудовано та введено в експлуатацію 23 осушувальні меліоративні системи загальною балансовою вартістю основних меліоративних фондів 60,564 млн.грн., якими обслуговується          18,775 тис.га. осушуваних земель, з них  15,857 тис.га  займають сільгоспугіддя, у тому числі рілля  - 5,3630 тис.га, сіножаті – 4,721 тис.га, пасовища – 4,059 тис.га, перелоги – 1,713.

Інженерна  інфраструктура осушувальних меліоративних систем Корюківського району включає в себе: 278,56 км відкритої осушувальної мережі каналів та водоприймачів,  235шт  гідротехнічних  споруд  на  каналах та водоприймачах,  3589,5км закритої осушувальної мережі, 4508 шт. гідротехнічних споруд на закритій осушувальній мережі,  10,64 км  експлуатаційних доріг та ін., і розподіляється на міжгосподарську, яка перебуває у державній власності, та внутрішньогосподарську - власниками якої, до реформуванням аграрного сектору економіки, виступали сільськогосподарські підприємства.

Експлуатацію міжгосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем та її окремих об’єктів, що перебувають у державній власності, на території району  здійснює  Корюківське міжрайонне управління водного господарства.

Експлуатація внутрішньогосподарської частини меліоративних систем, відповідно до Закону України "Про меліорацію земель" здійснюється їх власниками, якими до реформуванням аграрного сектору економіки виступали сільськогосподарські підприємства.

Результати інвентаризації та аналіз матеріалів обстежень внутрішньогосподарських осушувальних меліоративних систем і мережі показали, що у зв’язку з проведенням реформування аграрного сектору

економіки, інженерна  інфраструктура внутрішньогосподарських меліоративних систем, колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств, передані на баланс підприємств – правонаступників формально і основні меліоративні фонди фактично залишились без господаря та належного догляду.

За час проведення реформування внутрішньогосподарські канали та споруди практично не доглядалась та не експлуатувалися належним чином: канали заросли деревно-чагарниковою та трав'яною рослинністю, очищення їх від замулення не проводиться вже більше 15 років.

Так, майже 44  км  каналів відкритої осушувальної мережі перебувають у незадовільному стані та потребують капітального і поточного ремонту,  64 шт. ( гідротехнічних споруд на відкритій мережі потребують капітального та поточного ремонту, 113шт.  (17%) гідротехнічних споруд на закритій колекторно-дренажній мережі потребують капітального  ремонту або відновлення, решта - виконання поточного ремонту. Понад 15 років не проводяться заходи з поліпшення еколого-меліоративного стану земель,  нарізка  кротового  дренажу на осушених торфових землях та глибоке рихлення на мінеральних ґрунтах.

Внаслідок незадовільного технічного стану внутрішньогосподарської мережі та гідротехнічних споруд ускладнюється скид води з осушених сільськогосподарських угідь і прилеглих до них територій, збільшуються терміни пропуску повеней та паводків, не забезпечується належне регулювання рівнів ґрунтових вод на осушених землях, зарегулювання води для попередження  або гасіння пожеж, які виникають на осушених торфових землях.

На осушених площах внаслідок незадовільного стану внутрішньогосподарської мережі спостерігається розвиток  негативних процесів  вторинного заболочування та закислення   ґрунтів.

Інформація про наявність та технічний стан інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем наводиться у додатку 1.

Причини виникнення  проблем

Сучасний стан внутрішньогосподарської меліоративної мережі  зумовлений:

- недостатнім рівнем фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва на осушуваних меліорованих землях;

- незадовільним рівнем експлуатації внутрішньогосподарської мережі та систем;

- недостатнім обсягом виконання ремонтно-доглядових робіт та робіт з капітального і поточного ремонту;

- порушенням науково обґрунтованого використання меліорованих земель та ведення сільського господарства на них із застосуванням відповідних сівозмін, мінеральних та органічних добрив;

- невиконанням агротехнічних та культуртехнічних заходів.

2.2.  Екологічне  оздоровлення  басейну  р.Дніпро  та  поліпшення  якості

питної  води

Гідрографічна мережа Корюківського  району  належить до басейнів річок Десна та Снов. Всього на території Корюківського району  протікають  32 малі та 1 середня річка   загальною довжиною 366,7 км. Більшість малих річок маловодні, а деякі з них влітку пересихають. Русла ряду річок виражені нечітко, тому часто зливаються з прилеглими болотами. Частина малих річок  повністю або частково є  магістральними  каналами меліоративних систем і зарегульовані шлюзами-регуляторами. Живлення річок переважно атмосферне з помітною участю ґрунтових  вод, основна частина стоку( до 57%) приходиться на весняну повінь. Водні ресурси району складаються з місцевого стоку, який формується у річковій мережі на власній території, транзитного, що надходить по р.Снов та р.Убідь та їхніх притоках із суміжних районів (Новгород-Сіверський, Сосницький, Семенівський), підземних вод і запасів води зосереджених у водоймах і болотах. На території району беруть свій початок близько 70% малих річок. Для усунення територіальної нерівномірності розподілу стоку, водо забезпечення в районі здійснюється  за допомогою  58 водойм загальною площею водного дзеркала 423,6га. Найбільша кількість ставків побудована на малих річках, або їх водозбірних басейнах. Територіальний розподіл наявності штучних водних об’єктів нерівномірний, найбільше водойм  функціонує  в північно-східній частині  району в басейні р.Убідь.

З метою прогнозування змін якісного стану водних об’єктів та прийняття науково обґрунтованих рішень в галузі раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів проводяться спостереження за основними  кількісними та якісними фізико-хімічними і хімічними показниками стану річок, каналів і водойм у межах водогосподарських систем міжгалузевого  та сільськогосподарського  водопостачання.

Результати щорічних моніторингових досліджень якості вод на території Корюківського  району свідчать, що практично у всіх водних об’єктах існує перевищення норм гранично–допустимих концентрацій окремих показників (заліза загального, фосфат-іонів, марганцю).

Головними напрямками водокористування є забезпечення населення, промисловості та сільського господарства достатньою кількістю води необхідної якості.

Основним джерелом для забезпечення питних та господарсько-побутових потреб населення і більшості промислових та сільськогосподарських підприємств є підземні води. Їх прогнозні експлуатаційні запаси  на території  Корюківського   району складають близько 0,026 млн.м3 на рік.

Загальний забір води в 2012 році становив 1,030 млн.м3, в тому числі підземної 0,791 млн.м3/рік. Втрати води при транспортуванні досягли значення  0,079 млн.м3. Використано води 0,359млн.м3/рік, в тому числі підземної – 0,359 млн.м3/рік.  Використано води в 2012 році на госппитні потреби 0,468 млн.м3/рік, на виробничі – 0,140 млн.м3/рік, на с/г водопостачаня – 0,170 млн.м3/рік.

Проводиться водовідведеня в поверхневі водні об’єкти в т.ч.:нормативно-чистих без очистки-0,173 м3/рік,  нормативно очищених  -0,043 млн.м3/рік. Кількість водокористувачів, що звітуються за статистичної формою 2-ТП (водгосп) в районі  22  підприємств.

Залишається не вирішеним питання забезпечення сільського населення якісною питною водою. Сільське населення  району лише частково охоплене централізованим водопостачанням, решта користуються шахтними або трубчатими колодязями, використовуючи при цьому воду із четвертинного водоносного горизонту, якість якої не завжди відповідає вимогам Державних  санітарних норм та правил.

Забруднення  води у водних об’єктах призвело до порушення природних процесів самоочищення і значно ускладнило проблему одержання якісної питної води. Водопровідні очисні споруди вже не можуть перешкодити надходженню до питної води значної кількості неорганічних та органічних забруднюючих речовин, спільна дія яких на організм людини, особливо в умовах радіаційного навантаження, викликає загрозу здоров’ю населення.

Причини виникнення проблеми

Головною причиною погіршення якості питної води є :

- антропогенне навантаження на водні об’єкти басейну внаслідок екстенсивного способу ведення господарства призвело до кризового зменшення само відтворюючих можливостей річок та виснаження водноресурсного потенціалу;

- стала тенденція до значного забруднення водних об’єктів внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від населених пунктів, господарських об’єктів та скиду недостатньо очищених вод;

- незадовільний екологічний стан джерел питного водопостачання поряд з існуючими технологіями водоочищення;

- недостатнім обсягом виконання робіт з капітального і поточного ремонту на діючих очисних спорудах;

- залишковий принцип виділення коштів на природоохоронні цілі, відсутність зв’язку планових завдань з розмірами шкоди внаслідок забруднення навколишнього середовища.

3. Мета  Програми

Метою Районної  цільової програми розвитку водного господарства є забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки та етапи виконання

Програми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

підвищення технологічного рівня водокористування, впровадження маловодних та безводних технологій, будівництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання і водовідведення;

виконання робіт з реконструкції гідротехнічних споруд, розчищення русел річок;

забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, зокрема відновлення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, інженерної інфраструктури меліоративних систем.

Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування видатків на виконання заходів  Програми  передбачається за рахунок коштів державного і місцевих (обласного, бюджетів територіальних громад району), а також за рахунок інших джерел незаборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування становить 29202,3 тис. грн.; зокрема за рахунок державного бюджету 24589.6 тис. грн., обласного бюджету 1401,2 тис. грн.., бюджетів міської, селищної та сільських рад  592,5 тис. грн., коштів не бюджетних джерел – 2619,0 тис. гривень. Виділення коштів бюджетами територіальних громад уточнюється щорічно, виходячи з реальних можливостей відповідних бюджетів.

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми наводиться у додатку 2.

Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснювати впродовж 2013-2021 року двома етапами: І етап – 2013-2016р.; ІІ етап – 2016-2012 р..

5. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- створення сприятливих умов для ефективного функціонування водного господарства і реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення водних ресурсів за басейновим принципом;

- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами;

- екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Програму передбачається реалізовувати за двома напрямами діяльності:

1) забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами, завданнями якого є:

- утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу;

- забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки  меліоративних систем;

2) екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води, завданнями якого є:

- відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.

Перелік заходів Програми за відповідними напрями діяльності наведено у     додатках 3-8.

7. Очікувані  результати  виконання  Програми

Виконання Програми дасть можливість:

задовольнити потребу населення і галузей національної економіки у якісних водних ресурсах;

зменшити обсяг споживання та відведення води;

знизити рівень водоємності промислового виробництва;

підвищити ефективність та забезпечити екологічну безпеку водокористування;

зменшити залежність вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов;

забезпечити функціонування меліоративних систем і поліпшити екологічний стан зрошуваних та осушених угідь.

Результативні показники виконання заходів Програми наводяться у додатку  7.

8. Координація та контроль за ходом  виконання  Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління  агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації і Корюківське міжрайонне управління водного господарства.

Заступник голови Корюківської

райдержадміністрації	        ____________ Демиденко Н.М.